TEHNOLOŠKO PROJEKTIRANJE

1.1 UVOD U TEHNOLOŠKO PROJEKTIRANJE

Od latinskog proicere – baciti ispred, predočiti; projectus – namjera, plan, prijedlog

Projektiranje proizvodnog pogona prehrambene industrije uključuje sve faze njegovog razvoja, od ideje i odabira tehnološkog procesa do izgradnje i puštanja u pogon.

Mora zadovoljiti specifične zahtjeve naručitelja (investitora) i određene lokacije odnosno predstavlja složenu djelatnost koja daje rješenje u tehničkom (arhitektonski, građevinski, strojarski...), tehnološkom i ekonomskom pogledu.

Prehrambeni tehnolog – projektant povezuje teoriju i praksu prehrambenog inženjerstva iskustvo u izradi ekonomičnog projekta nekog postrojenja. Njegov zadatak je sjediniti dizajn proizvodne linije i odgovarajućeg proizvodnog pogona u svrhu proizvodnje prehrambenog proizvoda s minimalnim troškovima za opremu, energiju, radnu snagu i slično, a poštujući pritom sve zahtjeve za kvalitetom proizvoda i higijenske kriterije proizvodnje prema važećim propisima. Prehrambeni tehnolog – projektant mora imati određena znanja koja mu omogućavaju zadavanje projektnih zadataka ostalim projektantima ili projektiranje ostalih dijelova projekta potrebe za vodenom parom, toplom vodom, ventilacija, klimatizacija, opterećenje podova, tehnološke parametre prostorija, otpadne tvari i sl. Uz prehrambene tehnologe potrebno je iskustvo i suradnja ostalih stručnjaka npr. ekonomisti zaduženi za izradu proračuna troškova i isplativosti projekta, agronomi zaduženi za sirovinsku osnovu i sl.

1.2 FAZE TEHNOLOŠKOG PROJEKTIRANJA

Faze tehnološkog projektiranje su slijedeće:

- Poduzetnička ideja

- Projektni zadatak

- Prethodno istraživanje  (tehnološka studija, studija izvedivosti)

- Izrada projekta

  - Glavni projekt (prijava na fondove)

  - Izvedbeni projekt

- Izgradnja

- Puštanje u pogon

- Razne tehničke struke (arhitektura, građevina, strojarstvo, elektrotehnika)

- Ekonomisti

- Inženjeri kemijske tehnologije (procesno-tehnološko inženjerstvo)

- Inženjeri prehrambene tehnologije

Slika 1. Profili projektanata u projektiranju pogona prehrambene industrije

Slika 2. Udjel odluka i troškova u cjelokupnoj investiciji

Svaki objekt prehrambene industrije mora zadovoljiti zakonodavstvo RH. Najvažniji zakonski propisi koji reguliraju izgradnju objekata prehrambene industrije su slijedeći:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o hrani (NN 81/13)

- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

    - Poduzetnička ideja

Poduzetnička ideja je prva faza u realizaciji bilo kojeg poslovnog projekta. Ona označava zamisao o ponudi konkretnih materijalnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupaca radi stvaranja dobiti. Može biti inovacija odnosno podrazumijevati novi proizvod ili proces, ali ideja i ne mora biti inovativna da bi polučila uspjeh. Poznatu ideju možemo prilagoditi određenim okolnostima ili će nas ona potaknuti na nešto drugo s ciljem jeftinije i kvalitetnije proizvodnje.

1.2.2 Projektni zadatak

Projektni zadatak je temeljni dokument projekta budućeg sustava. Investitor sam ili uz pomoć stručnjaka projektanta definira ideju i potrebe projekta. Polazi se od potreba investitora opisujući probleme u dosadašnjem stanju i/ili sasvim nove potrebe ili mogućnosti. Projektni zadatak može sadržavati tehnološke, ekonomske, pravne i vremenske zahtjeve.

Prema opsegu poslova u projektu razlikujemo projektne zadatke

- racionalizacije

- rekonstrukcije

- povećanja kapaciteta

- izgradnje novog industrijskog objekta

Racionalizacija znači da se postojeći uređaji i strojevi u tehnološkom procesu ne mijenjaju nego se samo mijenja njihov raspored u smislu poboljšanja rada postrojenja. Cilj projekta racionalizacije je veći radni učinak, ušteda energenata (električna energija, voda, vodena para, stlačeni zrak), ušteda radne snage i sl.

Rekonstrukcija je vezana uz nove propise odnosno mijenja se namjena ili funkcionalnost objekta u cilju prilagodbe suvremenim uvjetima proizvodnje. Uređaji se mijenjaju samo ako su zastarjeli ili tehnički istrošeni. Postiže se bolje iskorištenje kapaciteta i sirovina, smanjuje se potrošnja energenata i potrebna radna snaga, a povisuje kvaliteta proizvoda.

Povećanje kapaciteta provodi se uvođenjem paralelnih linija proizvodnje ili postavljanjem suvremenijih strojeva većeg kapaciteta na određena mjesta tj. “uska grla” u postojećoj liniji ukoliko ostali strojevi podržavaju taj veći kapacitet.

Izgradnja novog industrijskog objekta može značiti usvajanje već poznate, standardne tehnologije, uvođenje nepoznatih tehnologija kupovanjem licenci (kupovanje postupaka koji su zaštićeni od nekog proizvođača) ili uvođenje novih proizvoda ili tehnologija.

Primjer projektnog zadatka prikazan je u nastavku.

- PROJEKTNI ZADATAK

Investitor PREHRANA d.o.o., Biškupečka 56, Varaždin nalaže reviziju projektne dokumentacije te izradu Glavnog tehnološkog projekta za izgradnju pogona za proizvodnju kiseljenog kupusa, repe te pakirnice i skladišta za asortiman kiselog kupusa, repe i octa na lokaciji Petrijanec, Industrijska zona kć. br. 320/1.

Cilj projekta je modernizirati i automatizirati sadašnji tehnološki proces te ga usmjeriti radu s visokim stupnjem iskoristivosti kapaciteta, poboljšanim radnim i higijensko-sanitarnim uvjetima te smanjenim troškovima proizvodnje. Investitor za navedeni pogon ima već projektiranu građevinu od 5.414 m2 s dijelom kata od 266 m2. Kapacitet tehnoloških linija treba zadovoljiti preradu od maksimalno 5.800 tona (u 3 obrtaja)  svježeg kupusa godišnje kiseljenjem u glavicama odnosno komadu te punjenja/pakiranja octa u kapacitetu 2.500.000 komada  godišnje. Proizvodnju treba planirati na bazi 8 satnog radnog vremena u 1-3 smjene, petodnevnom radnom tjednu i 260 radnih dana u godini. Projektiranom građevinom predviđeno je kiseljenje kupusa u 84 fermentora kapaciteta 50 m3.

Prilikom izrade Glavnog tehnološkog projekta potrebno je izvršiti analizu tehnoloških rješenja iz materijala primljenih od investitora te predložiti optimalna tehnološka rješenja za sve faze proizvodnje u okvirima postojećeg projektiranog stanja. Naglasak treba staviti na sustav fermentora za kupus, transportni sustav za punjenje i pražnjenje fermentora, te faze završne obrade (cijeđenje i hlađenje) i pakiranje kiseljenog kupusa. Za potrebe navedenih linija u projektiranom objektu treba provjeriti adekvatnost prostora, vodeći računa i o prostoru za sve ostale proizvodne i neproizvodne sadržaje (skladište sirovina, pomoćnih materijala, ambalaže i gotovih proizvoda, priprema otopina, garderobno-sanitarni blok, laboratorij itd.) koja će omogućiti nesmetanu proizvodnju u navedenom kapacitetu.

U sklopu projekta potrebno je dati tehnološki opis (tekstualno i pomoću blok-shema):

1.	procesa proizvodnje kiselog kupusa i od prijema sirovine do pakiranja gotovog proizvoda te repe od prijema poluproizvoda do pakiranja gotovog proizvoda

2.	procesa punjenja i pakiranja octa dopremljenog iz obližnjeg objekta na istoj lokaciji

3.	skladištenja kiselog kupusa, repe i octa

Potrebno je također dati opis svojstava kupusa i repe kao sirovine, opis svojstava proizvoda odnosno kiseljenog kupusa, repe i octa te zahtjeve za kvalitetom sirovine i proizvoda.

Treba nadalje dati popis svih potrebnih strojeva i tehnološke opreme, odrediti materijalne bilance (normative) proizvodnje, predviđene količine i zbrinjavanje otpada, te prikazati zahtjeve za energentima, radnom snagom kao i organizaciju proizvodnje.

Sve prostorije trebaju biti projektirane sukladno zakonskoj regulativi primjenjivanoj u Republici Hrvatskoj vodeći računa i o standardima EU, a data rješenja u Glavnom tehnološkom projektu trebaju omogućiti proizvodnju sukladno HACCP-u i ostalim primjenjivim standardima.

Glavnim tehnološkim projektom potrebno je dati osnove i tehničke podatke za izradu ostalih projekata i elaborata potrebnih za ishođenje svih dozvola za izgradnju objekta.

Varaždin, 15. listopada, 2013.

Za investitora:

    - Prethodno istraživanje

Može obuhvatiti prikupljanje podataka iz literature ili razvoj procesa u laboratoriju ili pilot-postrojenju.

Rezultat može biti izrada tehnološke studije koja uključuje prethodno istraživanje na osnovu kojeg se uspoređuju idejna rješenja i odabire optimalno tehnološko-ekonomsko rješenje.

Prethodno istraživanje bazira se na istraživanju svojstava prehrambenog proizvoda, sirovina, različitih mogućnosti tehnologije za proizvodnju prehrambenog proizvoda.

Istraživanje sirovina uključuje prikupljanje podataka o dostupnosti i lokaciji, cijeni sirovina i transporta, te definiranje, specifikaciju i karakterizaciju najpogodnijih sirovina. Prethodno istraživanje prehrambenog proizvoda dati će karakterizaciju proizvoda uključujući pravne i tržišne aspekte, te trendove potrošnje, analizu tržišta proizvoda na osnovi kvalitete i specifikacija i analizu reakcije tržišta na cijenu proizvoda. Istraživanje tehnologije za proizvodnju prehrambenog proizvoda uključuje analizu utjecaja različitih procesa na kvalitetu proizvoda, bilancu mase i energije, te vrste i količine nusproizvoda i otpada. Nadalje moguće je uključiti približnu procjenu troškova sirovina, radne snage i energije s obzirom na odabranu tehnologiju te približan opis pomoćnih sustava (energetski sustav, transport i sustav kontrole) s obzirom na odabranu tehnologiju.

    - Studija izvedivosti

Engleski feasibility study je dokument koji argumentira isplativost  i izvodljivost investicijskog projekta. Predstavlja prošireni tehnološki projekt s ekonomskom analizom, a izrađuju je ekonomisti. Ukoliko investitor ne raspolaže s dovoljnim novčanim sredstvima za realizaciju projekta, obratit će se financijskim institucijama (banke, fondovi) koje su pod određenim uvjetima spremne uložiti vlastita sredstva.

Poslovni plan izrađuje se za investicije do 300,000 kn, dok se za investicije veće od 300,000 kn izrađuje sadržajno opsežniji investicijski program. Poslovni plan i investicijski program su temeljni dokumenti iz kojeg će financijske institucije moći vidjeti sve podatke o budućem poslovanju i donijeti odluku o financiranju (kreditiranju).

Iz studije izvedivosti može se vidjeti je li opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje. One sadrže podatke o poduzetniku, podatke o poduzetničkoj ideji, opis lokacije, sirovina, proizvoda i tehnološkog procesa, analizu tržišta nabave sirovina i prodaje proizvoda, vrlo detaljnu ekonomsku analizu projekta proračun dobiti i gubitaka te proračun razdoblja povrata investicijskog ulaganja.

    - Glavni projekt

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Glavni projekt izrađuje se u svrhu izhođenja potvrde glavnog projekta i  građevinske dozvole, a daje osnovu za izradu dokumentacije za nadmetanje (tender dokumentacije) i izvedbenog projekta.

Projekti se u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13) razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na:

- arhitektonski

- građevinski

- elektrotehnički projekt

- strojarski projekt

Izradi glavnog projekta ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada:

1. krajobraznog elaborata

2. geomehaničkog elaborata

3. prometnog elaborata

4. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja (TEHNOLOŠKI PROJEKT)

5. elaborata zaštite od požara

6. elaborata zaštite na radu

7. elaborata zaštite od buke

8. konzervatorskog elaborata i dr.

Arhitektonski projekt

Obuhvaća projekt zgrade izgrađene u svrhu tehnološkog procesa. Sadrži opis, proračun troškova izgradnje, crteže koji uključuju nacrt urbanističkog projekta, detaljne crteži konstrukcije zgrada pogona, nacrte i presjeke zgrada pogona, nacrte temelja, krovišta i fasada.

Građevinski projekt

Sadrži opis, statičke proračune i detaljne crteže za izgradnju zgrada pogona, pripremu terena (zemljani radovi), iskapanja, temelji, niveliranja i sl.

Elektrotehnički

Opisuje električni dizajn (niski i visoki napon), kanalni razvod, osvjetljenje (povećano, smanjeno, “panic” rasvjeta), dovod električne energije, agregate za proizvodnju električne energije, transformatore, gromobranska instalacija i sl.

Strojarski projekt

Rješava pitanja ventilacije, zagrijavanja, klimatizacije, kotlovnice, strojarnice, rashladnih sustava, vodovoda i kanalizacije i sl.

Tehnološki projekt

Prilikom projektiranja objekta prehrambene industrije predstavlja temeljni projekt iz kojeg proizlaze svi ostali projekti i neizostavni je dio glavnog projekta. Bez tehnološkog projekta nije moguće projektirati postrojenje niti izgraditi industrijski objekt prehrambene industrije.  Detaljnije razrađuje idejno rješenje odabrano na osnovu rezultata prethodnih istraživanja daje kvalitativnu i kvantitativnu osnovu odnosno podatke o tome što će se proizvoditi, u kojoj količini i na koji način.

Tehnološki projekt izrađuje se u svrhu ocjene utjecaja zahvata na okoliš, izdavanja građevinske dozvole pod nazivom Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja te prijave na natječaje za financiranje projekata kao obavezan dio natječajne dokumentacije.

Temeljni sadržaj tehnološkog projekta uključuje projektni zadatak, opis tehnološkog procesa kao osnovni zadatak prehrambenog tehnologa i nacrte (tlocrt prostorija i glavne opreme (linija) u objektu u mjerilu 1:50, 1:100 i 1:200).

Osim toga može sadržavati može sadržavati analizu sirovina (kvaliteta, vrsta, količina), analizu proizvoda (asortiman, glavni i sporedni proizvodi, otpadni produkti, kvaliteta proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača, način pakiranja, odabir ambalaže), izbor kapaciteta (minimalni isplativi kapacitet), opis transporta (sirovina, ambalaže, gotovog proizvoda), analizu bilance mase, opis potrebne energije i energenata, potrebe na radnoj snazi, vrste i količine otpada, potrebe za laboratorij za kontrolu kvalitete, opis higijensko-tehničke zaštite (CIP sustavi za čišćenje), sustave kontrole (nadzora) procesa, potrebe za zgradu, pristupne ceste, parkiralište i okolno zelenilo. Pored navedenog dijelovi tehnološkog projekta mogu biti detaljan opis proračuna koji uključuje troškove procesne opreme (standardna, serijska opreme koju tehnolog odabire iz kataloga proizvođača ili “specijalna” oprema koja se izrađuje prema dizajnu i uputama tehnologa), troškove izgradnje objekta i građevinskih radova za postavljanje proizvodne linije. Isto tako u tehnološki projekt moguće je unijeti tehnološke specifikacije konstrukcijskog materijala i dijelova procesne opreme, higijenskog dizajna procesne i prateće opreme koja dolazi u kontakt s prehrambenim proizvodom, nabave i prihvata procesne opreme, izgradnje, postavljanja i puštanja u pogon procesne opreme te izgradnje i građevinskih radova za postavljanje proizvodne linije.

Osim općeg, tekstualnog dijela tehnološki projekt može sadržavati i različite crteže za izgradnju proizvodne linije i cijelog postrojenja kao što su sheme i dijagrami tj. blok sheme (osnovna, po fazama procesa, shema procesne opreme, shema bilance mase i energije vezano uz procesnu opremu). Različiti tlocrti i presjeci kao i detaljni crteži za izgradnju proizvodne linije i cijelog postrojenja. Takvi crteži mogu uključiti detaljne dijagrame, dijagrame procesne opreme i pomoćnih sustava, dijagrame kontrole procesa, detaljne dijagram sve procesne opreme i kontrolnih sustava, te veza sa sustavima za transport materijala i energetskim sustavima (čišćenje, para, hlađenje itd.) npr. P&I (piping and instrumentation).

Tehnološkim projektom također se donose tlocrti i nacrti cjelokupne proizvodne linije s priključcima na pomoćne sustave, izometrijski (3D) crteži i crteži presjeka procesne opreme, crteži metalnih konstrukcija i građevinskih radova potrebnih za postavljanje proizvodne linije te konstrukcijski detalji specijalne opreme.

Slika 3. Tlocrt linije za sortiranje jabuka u sklopu hladnjače s kontroliranom atmosferom

Slika 4. Tehnološka shema pogona za proizvodnju bučinog ulja

Slika 5. Tlocrt pogona za proizvodnju bučinog ulja

Slika 6. 3D prikaz pogona za proizvodnju bučinog ulja

    - Izvedbeni projekt

Na osnovu izvedbenog projekta se gradi građevina. On točno definira izvedbu postrojenja ili uređaja, a radi se na temelju glavnog projekta nakon određivanja isporučitelja opreme i izvođača radova.

2. Definiranje parametara pogona

Ciljevi kojima pri izradi tehnološkog projekta treba težiti su:

a) SMANJITI 	-troškove izgradnje i nabave opreme

-troškove proizvodnje

-puteve i vrijeme trajanja transporta

b) POVEĆATI	-kvalitetu proizvoda

-fleksibilnost pogona

-iskorištenje prostora

Slika 7. „Dobar dizajn znači dobar posao” (Thomas Watson , IBM, 1951)

Loš tehnološki projekt može rezultirati suvišnom i čestom potreba za održavanjem, velikim kapitalnim ulaganjima, lošim uvjetima proizvodnje, lošim higijenskim uvjeti proizvodnje, nemogućnošću proširenja tvornice, neracionalnom raspodjelom, neispravnom kontrolom temperature, nedovoljnom ventilacijom, te brojnim legalizacijskim problemima uzrokovanim nepoštivanjem građevinskih standarda, sigurnosnih standarda ili odgovarajućih standarda vezanih za procesiranje hrane.

Slika 8. Razmatranja pri izradi tehnološkog projekta novog pogona

Općenito, pogon prehrambene industrije sastoji se od:

- Glavnog proizvodnog prostora

- Pomoćnog proizvodnog prostora

- Neproizvodnog prostora

Slika 9. Funkcija različitih dijelova pogona

Slika 10. Shematski prikaz pogona

Pri izgradnji novog pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda moramo odrediti

- sirovine

- asortiman proizvoda

- kapacitet pogona

- broj linija

- potrebe za izgradnjom skladišta

- potrebu gradnje distribucijskog centra

- buduće proširenje

- prilagodljivost pogona

  - Sirovina

Prilikom izrade tehnološkog projekta potrebno je odrediti vrstu sirovina (ukoliko nije definirano projektnim zadatkom), sorte, vrijeme dospijeća tj. dijagram (kalendar) dospijeća obzirom na sezonski karakter sirovina, kriterije tehnološke zrelosti sirovina, način berbe ili prikupljanja, uvjeti i vrijeme skladištenja i sl.

  - Asortiman proizvoda

Također je potrebno odrediti što se namjerava proizvoditi u pogonu koji se projektira i to prema potrebama na tržištu.

Vezano uz asortiman proizvoda treba odrediti vrste proizvoda, način pakiranja i količinu pakiranja.

Asortiman proizvoda znatno se razlikuje ovisno o grani prehrambene industrije npr. mesna industrija - salame, trajne kobasice, konzerve; prerada povrća - sterilizirano, pasterizirano, smrznuto; prerada voća - vrste soka, koncentrati, kompoti i sl.

  - Kapacitet pogona

Kapacitet pogona predstavlja ukupnu proizvodnja po pojedinim sirovinama ili proizvodima. Može se izraziti na različite načine, a izražava se najčešće kao satni kapacitet (kg/h, L/h, m/h).

Treba razlikovati dvije vrste kapaciteta, a to su satni kapacitet prerade odnosno podatak koliko se u 1 satu preradi neke sirovine te satni kapacitet proizvodnje odnosno koliko se u 1 satu dobije nekog proizvoda.

Satni kapacitet moguće je preračunati u tjedni, mjesečni i godišnji. Pritom je potrebno odrediti broj smjena/radnih sati u danu, broj radnih dana u tjednu i broj radnih dana u godini (najčešće 250-260).

O planiranom kapacitetu ovisi odabir tipa i veličine postrojenja i potrebne opreme, odabir broja i profila djelatnika, i određivanje veličine zemljišta za izgradnju pogona.

Kapacitet cijelog pogona uvjetovan je uređajem s najmanjim kapacitetom koji se naziva usko grlo proizvodnje, a kod projektiranja ga treba izbjegavati.

Kapacitet pogona određuje se prema dostupnosti sirovine, potražnji na tržištu, vrsti i količini konkurencije te ekonomskim pokazateljima odnosno povratu investicije, profitabilnost i sl., a dijelimo ga na instalirani ili tehnički kapacitet i radni ili realni kapacitet. Instalirani ili tehnički kapacitet određen je prema specifikaciji proizvođača opreme. Da bi se ostvario uvjeti proizvodnje trebaju biti idealni odnosno treba idealna sirovina ujednačene kvalitete, konstantan napon električne energije, konstantan tlak vodene pare i stlačenog zraka, idealna radna snaga i sl. Instalirani ili tehnički kapacitet predstavlja maksimalno moguć kapacitet uređaja koji se može premašiti jedino uz preopterećenje uređaja i to samo u kraćem vremenskom periodu jer postoji opasnost od prekomjernog trošenja ili kvara. Stoga se uzima veći instalirani kapacitet da bi se postigao veći realni. S druge strane, realni ili radni kapacitet je onaj koji se može ostvariti u praksi pod normalnim uvjetima. Uvijek je niži od tehničkog kapaciteta, a treba ga uskladiti s optimalnim tehničkim i optimalnim ekonomskim kapacitetom.

Optimalni tehnički kapacitet predstavlja tehnički najpovoljniji stupanj proizvodnje s najnižom cijena po jedinici proizvoda, a optimalni ekonomski kapacitet daje najpovoljniji odnos prihoda i troškova tj. najveću ukupnu dobit, ali uz veće opterećenje uređaja i opasnost od kvarova.

Slika 11. Optimalni tehnički i optimalni ekonomski kapacitet općenito i kao brojčani primjer

  - Broj i neovisnost linija

U prehrambenoj industriji pogon proizvodi više proizvoda ili grupa proizvoda različitih veličina pakiranja i proizvedenih različitim procesima. Takvi procesi mogu dijeliti neke dijelove postrojenja ili opremu. Pri projektiranju pogona potrebno je odrediti koliko će samostalna biti svaka skupina opreme odnosno da li će biti neovisna i sposobna za samostalnu proizvodnju ili će dijeliti neku opremu ili usluge. Prednosti zajedničke opreme su u tome što ona snižava troškove ulaganja i povećava iskorištenje kapitalne opreme, međutim može značiti da neke linije neće raditi dok su druge u funkciji. Stoga se najčešće se dijeli samo pomoćna oprema npr. priprema sastojaka, etiketiranje, a u slučaju proizvodnje većeg broja proizvoda iz istih sirovina mogu se dijeliti linije za prihvat i pranje pri čemu se projektiraju u većem kapacitetu nego proizvodne linije. Linije za proizvodnju i pakiranje su većinom  samostalne odnosno optimirane za određeni proizvod i veličinu pakiranja.

  - Potrebe za izgradnjom skladišta

U slučaju da to prostorni uvjeti dopuštaju uvijek je dobro planirati odvojena skladišta za sirovine, ambalažni materijal i gotovi proizvod da bi se smanjio rizik kontaminacije i mogli ostvariti često različiti uvjeti skladištenja. Suvremeni pogoni imaju minimalne skladišne prostore budući se naručuje se prema potrebi, a proizvodi prema narudžbi.

  - Potreba gradnje distribucijskog centra

Za tvrtke s širokom paletom proizvoda postoji korist od gradnje distribucijskog centra za prihvat, skladištenje i isporuka čitavih linija proizvoda odnosno za opskrbu regionalnog tržišta. Takav distribucijski centar može biti smješten u sklopu pogona što znači da nema potrebe za izgradnjom skladišta gotovih proizvoda međutim potrebne su dodatne utovarne i istovarne rampe. Distribucijski centar također je moguće graditi blizu pogona ili udaljen od pogona.

  - Buduće proširenje - povećanje kapaciteta

Buduće proširenje - povećanje kapaciteta pogona prehrambene industrije s vremenom može biti često i dvostruko. Zbog toga je potrebno predvidjeti dovoljno zemljišta, te gdje i kako će se proširenje vršiti odnosno tome posvetiti posebnu pažnja kod projektiranja zgrade. Također treba predvidjeti i prostor za buduća skladišta, rampe, laboratorije i urede.

  - Prilagodljivost

Pogon prehrambene industrije ponekad sadrži pomične linije koje je moguće skloniti prema potrebi. Takve linije zauzimaju manje prostora, međutim potreban je prostor za skladištenje linije i potrebno češće čišćenje i održavanje.

- Definiranje lokacije pogona

Odabir lokacije jedno od prvih pitanja koje treba riješiti u projektiranju novog pogona prehrambene industrije, a započinje izborom regije, zatim užeg područja u odabranoj regiji, sve dok se ne odredi točno određeni teren za izgradnju novog pogona.

Prema tome razlikujemo:

- MAKROLOKACIJU

- MIKROLOKACIJU

3.1 Makrolokacija

Makrolokacija je šire područje za izgradnju industrijskih objekata prehrambene industrije. Na odabir makrolokacije mogu utjecati sirovina i proizvod, uvjeti transporta, dostupnost energenata, vode, radne snage, zbrinjavanje otpada i otpadne vode te poticaji i olakšice.

3.1.1 Utjecaj sirovine i gotovog proizvoda

Utjecaj sirovine i gotovog proizvoda uvjetovan je karakteristikama sirovina i proizvoda, te troškovima transporta i udaljenošću na koju ima smisla transportirati sirovinu ili proizvod. Obzirom na njihove karakteristike lokaciju određujemo prema dva slučaja.

SLUČAJ 1 - postrojenje za preradu smjestiti bliže izvoru sirovine

Vrijedi za sirovine s velikim udjelom vode pri čemu se u procesu prerade voda djelomično ili potpuno uklanja pa su troškovi transporta gotovog proizvoda, zbog manje količine, manji. Isto tako podrazumijeva osjetljive, lako kvarljive, glomazne ili sezonske sirovine. Ovakvi pogoni grade se u pravilu 10 do 15 km od područja uzgoja sirovine. Primjeri su prerada rajčice proizvodi od rajčice, npr. sok, koncentrat, kečap ili konzervirane rajčice imaju dobru trajnost i mogu se skladištiti i transportirati na veće udaljenosti;  vinarije koje su uvijek u blizini vinograda; proizvodnja smrznutog i dehidriranog krumpira; prerada šećerne repe i sl.

SLUČAJ 2 - postrojenje za preradu smjestiti bliže tržištu gotovog proizvoda

Vrijedi za lako kvarljive proizvode, odnosno proizvode kratke trajnosti, gotove proizvode niske gustoće i nasipne gustoće. Primjeri su pekare, proizvodnja čipsa od krumpira, proizvodnja mlijeka, proizvodnja sladoleda i sl.

Slika 12. Utjecaj sirovine VS utjecaj proizvoda

3.1.2 Utjecaj uvjeta transporta

Mogućnosti transporta sirovina, pomoćnih materijala, ambalaže, nusproizvoda i gotovih proizvoda uključuju vodeni, željeznički, cestovni i zračni transport. U slučaju pogona s srednjim ili velikim kapacitetom najpovoljnija lokacija je ona koja ima pristup za sve vrste transporta ili barem za željeznički i cestovni.

3.1.3 Utjecaj dostupnosti energenata

Većina pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda nisu preveliki potrošači energije, iako neki mogu trošiti veće količine plina ili električne energije (rashladni uređaji, peći, hladnjače...). Snabdijevanje toplotnom, mehaničkom, a ponekad i električnom energijom iz vlastitih izvora

najčešće ovaj faktor nije presudan za izbor lokacije.

3.1.4 Utjecaj dostupnosti vode

Pogoni za proizvodnju prehrambenih proizvoda mogu koristiti velike količine vode za hlađenje, čišćenje i kao sirovinu. Snabdijevanje vodom iz javne mreže je skupo stoga je najpovoljnije odabrati lokaciju gdje postoji voda iz vlastitog izvora. To može biti rijeka, jezero ili podzemni izvori (bunari). Takva voda je jeftina, na raspolaganju su dovoljne količine cijele godine, međutim nedovoljno je čista (potrebni pročišćivaći). Lokacija pogona uz rijeku također otvara mogućnost vodenog transporta.

3.1.5 Utjecaj dostupnosti radne snage

Dostupnost radne snage u pravilu ne predstavlja velik problem zahvaljujući dobrim prometnim vezama i brzom transportu. Taj faktor važniji za industriju s velikim zahtjevima na radnoj snazi. Automatizacijom pogona sve su veće potrebe za kvalificiranom radnom snagom. U slučaju pogona koji imaju sezonsku proizvodnju nekvalificirana radna snaga za sezonski rad uzima se iz bliže okolice, a moguće je predvidjeti i sezonska naselja za smještaj radnika.

3.1.6 Utjecaj zbrinjavanja otpada i otpadnih voda

Pogoni za proizvodnju prehrambenih proizvoda mogu proizvoditi velike količine tekućeg i krutog otpada koji može biti podložan brzom raspadu proizvodeći neugodan miris i privlačeći insekte, ptice i glodavce. Ukoliko u blizini nema postrojenja za obradu otpadnih voda treba izgraditi vlastito što znači

visoku cijenu investicije i troškova održavanja.

3.1.7 Utjecaj poticaja i olakšica

Država i lokalne vlasti mogu nuditi poticaje da bi potakli razvitak industrije u pojedinim područjima

ne smiju biti presudan faktor u odabiru lokacije jer su u pravilu privremene. Neke od tih povlastica mogu uključivati besplatno ili jeftino zemljište, besplatnu ili subvencioniranu obuku za radnike, smanjene porezne stope, olakšan postupak dobivanja lokacijskih i građevinskih dozvola i sl.

U RH poticaje i olakšice dodjeljuju:

- Fond za regionalni razvoj RH

- Hrvatska banka za obnovu i razvoj

- Ministarstvo turizma RH

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - SAPARD/IPARD

- Poslovne (poduzetničke zone)

- Slobodne zone

Poslovne (poduzetničke) zone su lokacije opremljene komunalnom infrastrukturom i instalacijama u kojima su riješena pitanja prostorno-planske dokumentacije, financiranja, ulaganja u infrastrukturu, marketinga itd. odnosno jamče sniženu cijenu zemljišta, komunalnih doprinosa i slično.

Slobodne zone su posebno ograđen i označen dio teritorija Republike Hrvatske, gdje se gospodarske aktivnosti obavljaju uz posebne uvjete. Pogodnosti slobodnih zona vezane uz porez znače da korisnici u zoni plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope. Korisnik zone koji gradi/sudjeluje u izgradnji infrastrukturnih objekata u zoni u iznosu većem od 1.000.000 Kn u prvih 5 godina poslovanja u zoni, oslobođen je plaćanja poreza na dobit. Ostale prednosti poslovanja uključuju mogućnosti da se roba u slobodnu zonu smješta slobodno, za robu smještenu, rabljenu ili potrošenu u slobodnoj zoni ne plaćaju se carina i PDV. Nadalje na robu proizvedenu u slobodnoj zoni koja se uvozi u RH carina i PDV se plaćaju prema vrijednosti i po carinskim stopama ugrađenog uvoznog repromaterijala, a ne prema vrijednosti i po carinskoj stopi gotovog proizvoda.

Slika 13. Slobodne zone u RH

3.2 Mikrolokacija

Mikrolokacija predstavlja točno mjesto za izgradnju industrijskih objekata prehrambene industrije koje je često 4 do 5 puta veće od planirane veličine pogona, a ponekad i više od toga u slučaju potrebe za obradu otpadnih voda.

Poželjna lokacija je ravan teren s dobrom odvodnjom, jeftina i s niskim troškovima izgradnje i ima provedene energente na samom terenu ili u blizini. Također poželjno je da lokacija bude u blizini prometnica i željeznice, izvan naseljenih mjesta, ima dovoljno prostora za buduća proširenja, daleko je od “loših susjeda” npr. kemijska industrija ili odlagalište otpada, unutar poslovne ili slobodne zone

(riješena infrastruktura, prometnice, energenti...), ima mogućnost zbrinjavanja otpada npr. kanalizacija ili otvoreni tokovi ili obrada otpadnih voda.

Prilikom odabira mikrolokacije potrebno je provesti istraživanja kojima ćemo dobiti informacije o potencijalnom terenu.

3.2.1 Dokumenti prostornog uređenja

Dokumenti prostornog uređenja određuju organizaciju, korištenje i namjenu prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora. Na osnovu njih moguće je ocijeniti postoji li mogućnost izgradnje industrijskih objekata na odabranoj lokaciji. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti države su Strategija prostornog razvoja RH i Program prostornog uređenja RH.

U nadležnosti županija i Grada Zagreba izrađuju se Prostorni plan županije i Prostorni plan Grada Zagreba (PPŽ i PPGZ), a u nadležnosti velikog grada, grada ili općine Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine (PPU) za cjelokupno administrativno područje grada.

Nekadašnji Generalni urbanistički plan (GUP) za građevinsko područje grada nije obavezan prema novom zakonu međutim ostaje na snazi dok se ne donesu novi prostorni planovi.

Slika 14. GUP Zagreba – lokacija PBF

3.2.2 Katastarski plan i gruntovnica

Iz katastarskog plana i gruntovnice moguće je dobiti podatke o vlasništvu terena i mogućnosti otkupa, te veličini terena, prilaznim cestama i sl.

Poveznice putem kojih je moguće pretraživati podatke iz katastarskog plana i gruntovnice su:

www.katastar.hr

e-izvadak.pravosudje.hr

www.arkod.hr

Slika 15. Prikaz katastarskih čestica – lokacija PBF

3.2.3 Geodetska ispitivanja

Geodetska ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja konfiguracije tla i oblika zemljišta. Zakonom o gradnji (NN 153/13) propisana je izrada posebne geodetske podloge (PGP) odnosno geodetskog elaborata koji daje položajni i visinski prikaz terena.

Slika 16. Posebna geodetska podloga

3.2.4 Geološka ispitivanja

Geološka ispitivanja uključuje određivanje prirode tla i njegove podobnosti za izgradnju. Nadalje potrebno je odrediti topografske uvjete tj. mogućnost prilaza do lokacije, geološko-geomehanički uvjeti tj. kvalitetu i svojstva tla. Takva ispitivanja trebaju riješiti mogu li se na lokaciju vršiti veliki iskopi, kakva je nosivost terena, mora li objekt biti prizeman ili na više etaža. Također se određuju i hidrološki uvjeti (podzemni i površinski tokovi)

3.2.5 Meteorološka ispitivanja

Meteorološka ispitivanja bave se određivanjem količine padalina, dominantnog vjetar (ruže vjetrova). Za određivanje ruže vjetrova zbrajaju se vektori vjetrova koji pušu na određenom području tokom cijele godine. Pri tome zagađenja trebaju ići od naselja, a ne prema njima.

Slika 17. Ruža vjetrova

3.3 Situacijski plan

Lokaciju pogona najbolje može opisati situacijski plan koji se izrađuje nakon što je projektiranje objekta dovršeno. Situacijski plan predstavlja prikaz pogona na određenoj lokaciji i donosi raspored i razmještaj pojedinih objekata unutar tvorničkog kruga. Na planu su prikazane samo vanjske konture objekata, pristupne ceste za kamione, radnike i posjetitelje (mogućnost kružnog toka), parkirališta, prostor predviđen za proširenje, podzemni vodovi energenata i komunalija, susjedni objekti i sl.

Slika 18. Primjer situacijskog plana

- Materijalna bilanca

Materijalna bilanca opisuje količine materijala koje prolaze kroz proizvodni proces u prehrambenoj industriji s ciljem praćenja ulaza i izlaza u određenom procesu i određivanja količina različitih materijala u procesu. U kontinuiranim procesima u obzir treba uzeti i vrijeme. Materijalne bilance su osnova kontrole procesa, posebno kod kontrole prinosa proizvoda. Materijalna bilanca određuje se u prethodnim istraživanjima procesa, usavršava se za vrijeme testiranja proizvoda u pilot postrojenju, provjerava se nakon puštanja postrojenja u pogon, podešava se i održava kao sredstvo kontrole proizvodnje, a ako se u procesu dogode neke promjene potrebno ju je ponovo odrediti. Zasniva se na načelu da tvari ne mogu nestati niti nastati ni iz čega odnosno na Zakonu o očuvanju mase prema kojem je masa materijala koji ulazi u proces jednaka je masi materijala koji iz procesa izlazi.

Slika 19. Shematski prikaz materijalne bilance

Iz slike 19 slijedi:

MasaUlaz = MasaIzlaz + MasaNakupljena + MasaGubici

Ako nema nakupljanja mase u procesu, odnosno Masa Nakupljena + Masa Gubici = 0, izraz je moguće pojednostaviti:

MasaUlaz = MasaIzlaz

  - Izrada materijalne bilance

Prilikom izrade materijalne bilance potrebno je odrediti sustav na kojeg će se materijalna bilanca odnositi. Uobičajeno je izraditi shematski prikaz sustava kojim se odrede svi materijali koji ulaze i izlaze u vidu njihovih količina i sastava. Treba nadalje odrediti simbole koji će predstavljati poznate i nepoznate količine različitih vrsti materijala i odrediti temelj za izradu proračuna. Za temelj je najbolje uzeti sastojak čija će količina ostati nepromijenjena za vrijeme procesa npr. sušenje – količina suhe tvari je ista na ulazu i na izlazu. Za kemijske i biokemijske procese koristimo onaj sastojak koji će ograničiti reakciju. Nakon toga važno je odrediti jednadžbe koje opisuju proces.

Izrada materijalne bilance može se odnositi na ukupnu masu, masu suhe tvari ili masu pojedinih sastojaka, npr. proteini.

U pogonu prehrambene industrije razlikujemo ukupnu materijalnu bilancu koja opisuje ukupnu masu materijala koji ulazi i izlazi iz sustava i bilancu sastojaka u kojoj se sastojci se promatraju zasebno, a može se postaviti mnogo jednadžbi jer je obično mnogo sastojaka koji ulaze i izlaze iz procesa.

4.1.1. Ukupna materijalna bilanca

Primjer 1.

Uparavanje šećerne otopine pri čemu razrijeđena otopina šećera ulazi u isparivač i izlazi kao koncentrirana otopina i za vrijeme procesa isparava voda.

Slika 20. Shematski prikaz sustava uparavanja šećerne otopine

Pri čemu jednadžba ukupne materijalne bilance glasi:

R = V + K

Primjer 2.

Sušenje zrakom pri čemu zrak ulazi u sušionik masenim protokom Z kg/h, a mokri materijal protokom M kg/h. Voda uklonjena iz materijala prenosi se i zajedno s zrakom izlazi iz sustava.

Slika 21. Shematski prikaz sustava sušenja zrakom

Pri čemu jednadžba ukupne materijalne bilance glasi:

Z + M = MZ + S

Primjer 3.

Prosijavanje pšenice (P) pri čemu se na čistilici se od pšenice (Č) odvajaju nečistoće (N) i prašina (PR), a na sitima mogu zaostati mali komadići zrna i nečistoća - nakupljeni materijal (NA).

Slika 22. Shematski prikaz sustava prosijavanja pšenice

Pri čemu jednadžba ukupne materijalne bilance glasi:

P = Č + N + PR + NM

    - Bilanca sastojaka

Postavlja se više algebarskih jednadžbi koje se rješavaju za nepoznanice. Da bismo dobili jednoznačna rješenja broj jednadžbi mora biti veći ili jednak broju nepoznanica. Najčešće se piše jedna jednadžba za ukupnu bilancu materijala i jedna za svaki pojedini sastojak.

Primjer 1.

Za proizvodnju vrhnja sa sniženim udjelom mliječne masti (low-fat) miješaju se mlijeko s 3,5% mm i punomasno vrhnje (48% mm). Ako želimo proizvesti 100 kg završnog proizvoda koji sadrži 18% mm koliko mlijeka i punomasnog vrhnja moramo pomiješati?

Slika 23. Shematski prikaz sustava proizvodnje vrhnja

Postavlja se jednadžba ukupne materijalne bilance:

A + B = 100

Također se postavlja bilanca mliječne masti:

Mliječna mast u vrhnju

sa sniženim udjelom

mliječne masti

=

Mliječna mast u

punomasnom vrhnju

+

Mliječna mast

u mlijeku

0,035A + 0,48B = 0,18·100

S rješenjima:

A = 67,4 kg

B = 32,6 kg

Primjer 2.

Šeri (sherry) vino najčešće se proizvodi miješanjem vina i drugih sastojaka, a u ovom slučaju šeri dobre kvalitete dobiva se miješanjem triju vina različitog udjela alkohola i šećera. Zadatak je odrediti potrebnu količinu svakog vina u kupaži za proizvodnju 100 L šerija.

Sastav pojedinih vina i konačnog proizvoda dan je u tablici 1.

Tablica 1. Sastav pojedinih vina i konačnog proizvoda u proizvodnji šeri vina

| Vino | Alkohol (% w/v) | Šećer (% w/v) |
| --- | --- | --- |
| A | 14,6 | 0,2 |
| B | 16,7 | 1,0 |
| C | 17,0 | 12,0 |
| Šeri | 16,0 | 3,0 |

Slika 24. Shematski prikaz sustava proizvodnje šeri vina

Pri čemu jednadžba ukupne materijalne bilance glasi:

Vino A + Vino B + Vino C = Šeri vino

A + B + C = 100 kg

bilanca alkohola:

0,146A + 0,167B + 0,170C = 0,16·100

a bilanca šećera:

0,002A + 0,01B + 0,12C = 0,03·100

Rješava se sustav od tri jednadžbe s tri nepoznanice, koji daje slijedeća rješenja:

A = 36,3 kg

B = 42,9 kg

C = 20,8 kg

Prikazani sustav moguće je riješiti u Microsoft® Excel Solver-u ili Rješavaču

U izborniku Tools (Alati) (za MO 2007 u glavnom izborniku označenom ikonom MO, Excel Options) aktivirajte naredbu Add-Ins (Dodaci) i na popisu dodatnih alata označite Solver Add-in (Rješavač), zatim na tipku OK (U redu). Nakog toga Solver (Rješevač) ćete moći aktivirati s pomoću izbornika Tools (Alati), Solver (Rješavač) (za MO 2007 izbornik Data (Podaci), Analysis (Analiza)).

Podatke je potrebno postaviti na slijedeći način:

=E2+E3+E4

=0,146*E2+0,167*E3+0,170*E4

=0,002*E2+0,014*E3+0,12*E4

- Materijalna bilanca

- Primjer 2. (nastavak...)

- pokrenuti Rješavač

Slika 25. Postavljanje jednadžbi u MS Excelu

Potom je potrebno pokrenuti Rješavač, izbrisati podatak u “Postavi ciljnu čeliju", a u “Promjenom čelija" unijeti raspon čelija za Rješenja. Parametri Solver-a trebali bi sada izgledati ovako.

Slika 26. Postavljanje parametara u MS Excel Solveru

Slijedeće treba postaviti Ograničenja “Podložno ograničenjima” klikom na “Dodaj” kad se “Dodavanje ograničenja” prozor otvori, treba ga ispuniti na slijedeći način i zatvoriti klikom na “U redu”.

Slika 27. Postavljanje parametara u MS Excel Solveru

Parametri sada izgledaju ovako:

Slika 28. Postavljanje parametara u MS Excel Solveru

Naposlijetku treba kliknuti na “Riješi” i trebalo bi se prikazati slijedeće:

Slika 29. Pokretanje rješavanja sustava u MS Excel Solveru

Da bi se zadržalo dobiveno rješenje treba kliknuti na “OK”.

Slika 30. Rješenja sustava u MS Excel Solveru

Rješenja u stupcu “E” su količine vina A, B i C (kg) koje treba pomiješati da bi se dobilo šeri vino željenog sastava.

4.1.3 Pearsonov kvadrat

Pearsonov kvadrat poznat je i pod imenom “pravilo zvijezde”, a koristi se u rješavanju navedenih primjera umjesto postavljanja algebarskih jednadžbi. Primjenjuje se kod miješanja dva proizvoda s različitim udjelima nekog sastojka da bi se dobio treći proizvod.

Pretpostavimo da je A proizvod s većom koncentracijom nekog sastojka, a B proizvod s manjom koncentracijom nekog sastojka. Količina A i B koje treba dodati u mješavinu su apsolutne vrijednosti dijagonalnih razlika kroz kvadrat.

- količina A = željeni postotak sastojka u mješavini – postotak sastojka u B

- količina B = željeni postotak sastojka u mješavini – postotak sastojka A

- količina mješavine koja sadrži željenu količinu odabranog sastojka nadalje je jednaka sumi količina A i B, odnosno sumi dijagonalnih razlika kroz kvadrat

Slika 31. Pearsonov kvadrat

Primjer

Potrebno je razviti proizvod koji bi bio mješavina voćne kaše i šećernog sirupa. Voće ima 15%, a sirup 70% topive suhe tvari dok bi gotov proizvod imao bi 40% topive suhe tvari. Zadatak je izračunati količine voćne kaše i šećernog sirupa koje treba pomiješati da bi se dobilo 100kg proizvoda.

Slika 32. Rješavanje primjera pomoću Pearsonovog kvadrata ili „pravila zvijezde“

Da bismo sada dobili količine A i B koje je potrebno dodati za proizvodnju 100 kg proizvoda primjenjujemo omjere:

30kg kaše          		55kg proizvoda

A kg kaše             	100kg proizvoda

A = 54,5kg kaše

25kg sirupa          	 55kg proizvoda

B kg sirupa           	 100kg proizvoda

B = 45,5kg sirupa

    - Brojevni pravac

Problem postavljen u poglavlju 4.1.3 moguće je riješiti pomoću brojevnog pravca.

A kg kaše (15% t.s.t.) + B kg sirupa (70% t.s.t.) = 100 kg proizvoda (40% t.s.t.)

A =          · 100kg = 54,5kg

B =          · 100kg = 45,5kg

4.2 Prikaz rezultata bilance materijala

Rezultati se mogu prikazati u obliku tablica (ulaz i izlaz), kvantitativnih shema u kojima blokovi prikazuju kretanje mase materijala u procesu te dijagrama kao što je dijagram toka materijala u kojem su širinama pojasa su označene količine materijala koji polaze kroz proces

5. Voda i energenti u prehrambenoj industriji

Pogon u prehrambenoj industriji potrebno je opskrbiti	vodom,	vodenom parom, stlačenim zrakom, električnom energijom,	gorivom i ogrijevnim medijima.

Vrste vode u pogonu prehrambene industrije su procesna (tehnološka) voda, rashladna voda, kotlovska voda, pitka i sanitarna voda, protupožarna voda i procesna (tehnološka) voda.

5.1 Voda

5.1.1 Procesna (tehnološka) voda

Dolazi u direktan kontakt s proizvodom te zbog toga mora biti visoke kvalitete (i cijene), bez suspendiranih tvari, kemikalija i mikroorganizama. Njen sastav ovisi o proizvodu, a dobiva se iz sustava vodoopskrbe ili iz vlastitih izvora. U slučaju korištenja vode iz vlastitih izvora ona se mora prethodno pročistiti te je u sklopu pogona potrebno projektirati postrojenje za pripremu vode (kemijska priprema, ionska izmjena, membranski procesi). Procesna (tehnološka) voda može se potpuno ili djelomično odstraniti (npr. voda u salamurenju mesa, konzerviranje maslina) ili ostati u proizvodu (pivo, voćni sokovi, ocat.

5.1.2 Rashladna voda

Koristi se za hlađenje u izmjenjivačima topline. Troše se vrlo velike količine dobre mikrobiološke kvalitete u slučaju curenja u proizvod pa je poželjno da to bude voda iz vlastitih izvora.	Rashladna voda može se upotrebljavati jednokratno te se nakon upotrebe se vraća u izvor (rijeka, jezero...). Takav način tretmana nije ispravan jer uzrokuje termalno zagađenje okoliša. U suvremenim pogonima rashladna voda se stoga koristi višekratno odnosno uvodi se recirkulacija vode u pogonu uz hlađenje vode i rekuperaciju hladnim medijem kojeg treba zagrijati ili pomoću rashladnih tornjeva (za pogone većeg kapaciteta).

Rashladni toranj je uređaj u sklopu kojeg se zagrijana voda raspršuje se s vrha tornja kroz mlaznice, teče prema dolje preko kaskada i hladi isparavanjem. Hladni zrak ulazi kroz otvore sa strane i struji prema vrhu, a cirkulacija može biti prirodna ili se na vrhu može postaviti ventilator koji će pospješiti strujanje zraka. U rashladnom tornju velika je mogućnost otapanja kisika koji može izazvati koroziju opreme stoga se vodi dodaje hidrazin da veže kisik. Javlja se i koncentriranje otopljenih tvari i gubitak dijela vode isparavanjem i prskanjem (kapljice vode izlaze sa zrakom). Nakon svakog prolaska kroz toranj obično se dodaje 5-10% svježe vode za hlađenje. Opasnost koja prijeti od rashladnog tornja javlja se u vidu legionarske bolesti uzrokovane bakterijom Legionella pneumophila. To je akutna respiratorna infekcija čiji se teži oblik manifestira kao opća bolest organizma sa zahvaćanjem raznih organa uključujući i pluća. Izvori Legionellae su razni sustavi vode npr. rashladni tornjevi, sustavi tople vode u kućanstvima, fontane i slični sustavi pa 	treba obratiti posebnu pažnju na dezinfekciju vode i dodatak biocida.

Slika 32. Rashladni toranj

5.1.3 Kotlovska voda

Služi za dobivanje vodene pare u kotlovima, a mora biti niske tvrdoće i bez otopljenih plinova da ne bi došlo do nakupljanja kamenca i korozije kotla, zatim bez silikata koji uzrokuju stvaranje teško topivog taloga, bez otopljenog željeza (taloženje mulja u kotlu) i bez organskih tvari (pjenjenje i nemirno vrenje u kotlu). Za dobivanje pare koja dolazi u direktan kontakt s proizvodom potrebna je posebno dobra kvaliteta kotlovske vode

5.1.4 Pitka i sanitarna voda

Upotrebljava se za piće, sanitarije i pranje uređaja i pogona. To je najskuplja voda jer podliježe svim propisima vode za piće. U sanitarnu se vodu dodaju neka sanitarna sredstva ovisno o tehnologiji. CIP postrojenje se projektira najčešće za pogone s visokim rizikom od mikrobiološkog kvarenja npr. mlijeko, sladoled, sokovi i sl.

5.1.5 Protupožarna voda

Na određenim mjestima u pogonu moraju biti šahtovi ili hidrantska mreža s ventilima određenog tlaka. Tlak ovisi o visinama zgrada u tvorničkom krugu, a ako voda u hidrantima nije pod tlakom potrebne su dvije pumpe (na struju i na dizel-gorivo)

5.2 Vodena para

U prehrambenoj industriji para se koristi u svrhu procesiranja, sušenja, sterilizacije konzervi, zagrijavanja te općenite upotrebe npr. sanitacija i sl. Vodena para se proizvodi isparavanjem. Prilikom zagrijavanja vode u parnim kotlovima molekule s višom energijom podižu se na površinu i prelaze u plinovito stanje gdje je tlak tih molekula (tlak pare) niži od tlaka pod kojim se voda nalazi. Daljnjim zagrijavanjem raste tlak pare i kad se izjednači s tlakom pod kojim se voda nalazi govorimo o temperaturi zasićenja (točka vrenja). Za daljnji prijelaz vode u vodenu paru potrebno je dovesti dodatnu količinu topline (toplina isparavanja). Pri 100 °C je volumen pare oko 1700x veći od volumena vode iste mase.

Vrste vodene pare:

- mokra

- suho zasićena

- pregrijana

Slika 33. Proizvodnja vodene pare

Mokra para je bijele boje i sadrži kapljice vode, a zagrijana je samo toplinom isparavanja odnosno postignuta je dinamička ravnoteža između molekula vode koje isparavaju i kondenziraju pri temperaturi i tlaku zasićenja. Iste je temperature kao i voda.

Suhozasićena para ima veći volumen od mokre jer su sve molekule vode prešle su u plinovito stanje, ali je iste temperatura kao mokra para. Nestabilna je odnosno smanjenjem temperature lako kondenzira, a podrazumijeva vrstu vodene pare koju daje parni kotao.

Pregrijana para je suhozasićena para zagrijana na višu temperaturu. Ima isti tlak kao suho zasićena odnosno upotrebljava se za zagrijavanje i prije nego što kondenzira mora predati “višak” energije.

Vodena para proizvodi se u parnim kotlovima ili generatorima pare koji su ovisno o veličini pogona i potrebama za parom smješteni u zasebnoj prostoriji ili zgradi koja je odvojena od glavnog proizvodnog pogona – kotlovnica. U peći kotla sagorijevanjem se kemijska energija goriva pretvara u toplinsku energiju koja se na vodu prenosi kondukcijom, konvekcijom ili radijacijom uz što je moguće manje gubitke topline. Parni kotlovi dijelimo prema konstrukcijskim osobinama na vatrocijevne (u cijevi ili cijevima struje vrući plinovi izgaranja) i vodocijevne (voda cirkulira unutar cijevi, a oko cijevi struje vrući plinovi izgaranja ili su pak cijevi izložene vatri). Prema radnom tlaku dijele se na niskotlačne (do 10 bara), srednjetlačne (10-15 bara) i visokotlačne (do 50 ili 60 bara).

U pogonima koji imaju veće zahtjeve za vodenom parom koriste se parne turbine (šećerane, uljare i sl.). Parnim turbinama proizvodi se vodena para pri većem tlaku od potrebnog za potrebe pogona, a “višak tlaka” iz parnog kotla koristi se za pogon parne turbine i proizvodnju električne energije. Takav način proizvodnje ekonomski je isplativ i može opskrbiti tvornicu električnom energijom. Koristi se protutlačna parna turbina koja ima izlaze za paru željenog tlaka npr. 12 bara za parne ejektore, 	2,5 bara za sterilizaciju itd.

Na slici 34 prikazan je primjer primjena pare u autoklavu (duplikatoru). Vodena para u plaštu predaje svoju toplinu i izlazi van, a zbog predavanja toplinske energije dolazi do kondenzacije pare. Kondenzna posuda (kondenzni lonac) služi za ispuštanje kondenzata iz sustava zbog razlika između tlaka u sustavu (koji je veći) i atmosferskog tlaka. Kada se kondenzna posuda napuni kondenzatom plovak se podigne i kondenzat se ispušta.

Slika 34. Primjena pare u autoklavu (duplikatoru)

5.3 Opskrba stlačenim zrakom

Stlačeni zrak se u prehrambenoj industriji troši pri raznim procesima u prehrambenoj industriji npr. aeracija, transport (pneumatski), pakiranje, pokretanje strojeva ili opreme, proizvodnja ambalaže, sušenje i sl.

Atmosferski zrak sadrži manje količine vodene pare, nečistoća i mikroorganizama te ga treba osušiti i filtrirati. Proizvodnja stlačenog zraka uključuje kompresiju, sušenje i filtriranje. Tipovi kompresor su klipni, rotacijski i centrifugalni. Sušenje se provodi zbog smanjenja volumena uslijed kojeg dolazi do zagrijavanja i povećava se apsolutna vlažnost zraka. Hlađenjem stlačenog zraka dolazi do kondenzacije i zbog toga stlačeni zrak treba osušiti da ne bi došlo do kondenzacije u cjevovodima, spremnicima ili uređajima. Na raspolaganju su rashladni, apsorpcijski i membranski sušači.

Filtriranje se koristi za uklanjanje prašine, bakterija, virusa, ugljikovodika i sl., a pripremljeni zrak čuva se u tlačnoj posudi ili spremniku. Prilikom projektiranja pogona koji upotrebljava stlačeni zrak potrebno je odrediti kapacitet (L/h) i tlak kompresora (bar). Kapacitet se određuje prema uvjetima u procesu u kojem se stlačeni zrak koristi npr. aeracija kod koje tlak mora biti veći od hidrostatskog tlaka da bi zrak izlazio van.

5.4 Opskrba električnom energijom

U prehrambenoj industriji koristi se za pogon strojeva (elektromotori), za elektrokemijske procese, grijanje, hlađenje, automatizaciju, rasvjetu i sl. Istosmjerna struja napona 6,9,12 i 24 V koristi se za instrumente, automatizaciju, elektrokemijske procese. Izmjenična struja može biti radnog napona 220 i 380 V i frekvencije 50 Hz. Uzevši u obzir da je napon u dalekovodima 10000 – 50000 V ukoliko već ne postoji potrebno je projektirati transformatorsku stanicu za pretvorbu struje visokog napona u radni napon. Izmjenična struja može biti jednofazna i trofazna. Iz generatora izlaze tri faze (R,S,T), a do potrošača dolaze četiri žice (3 faze i nula, 5 žica ako postoji uzemljenje). Spajanjem bilo koje faze s nulom dobija se napon 220 V. Za elektromotore u pogonu moraju biti spojene sve tri faze (trofazna struja) pri čemu je napon 380 V.

Slika 35. Izmjenična struja

5.5 Goriva

U pogonima posebnom onima većeg kapaciteta koriste se tvari koje sagorijevanjem oslobađaju toplinu. Najčešća su tekuća (nafta i naftni derivati, bio dizel), plinovita (prirodni ili zemni plin, propan, butan, bio plin) i kruta goriva (ugljen, drvo, kruti otpad). Vrući dimni plinovi mogu se koristiti za zagrijavanje vode ili proizvodnju vodene pare. Vodom je moguće materijal zagrijati do maksimalno 200 °C uz visoki tlak, a vodenom parom do 260 °C (za svakih 10 °C tlak treba povećati za 7 bara).

6. Odabir načina rada pogona

Prilikom izrade tehnološkog projekta potrebno je odrediti način rada proizvodne linije i pogona. Pri tome razlikujemo diskontinuirani način rada (šaržni), kontinuirani načina rada, polukontinuirani način rada i pseudokontinuirani način rada. Dodatno treba donijeti odluku o razini mehanizacije i automatizacije te smjenskom radu.

6.1 Diskontinuirani način rada (šaržni)

Predstavlja vremenski isprekidane operacije punjenja, postupka koji se vrši, pražnjenja i pripreme za novi ciklus. Prednosti takvog načina rada su uređaji jednostavniji po konstrukciji, niža cijena uređaja i fleksibilnost tehnološkog postupka koja podrazumijeva da se mogu proizvoditi različiti proizvodi pri čemu sirovina ne mora biti ujednačene kvalitete. U ovakvom načinu rada mijenjanjem niza parametara moguće je postići propisanu kvalitetu proizvoda. Nadalje procesi koji rade u više faza manje su osjetljivi na smetnje koje mogu nastati u pojedinoj fazi jer postoje tampon spremnici između pojedinih faza. Nedostaci su što šaržni procesi imaju neproduktivnih faza (punjenje i pražnjenje), trebaju biti većeg kapaciteta, kao otvoreni sustavi koji se teško se čiste mogu predstavljati izvor zagađenja. Isto tako zahtijevaju veći utrošak energenata, veća potreba na radnoj snazi i mogu rezultirati neujednačenom kvalitetom finalnog proizvoda.

6.2 Kontinuirani način rada

Kontinuirani način rada podrazumijeva neprekidan prolaz materijala kroz proces. Njegove prednosti su u tome što daje ujednačenu kvalitetu gotovog proizvoda, puno iskorištenje uređaja, manje dimenzije uređaja za isti kapacitet, manji utrošak energenata, manja potreba na radnoj snazi i manja opasnost od mikrobiološkog zagađenja. S druge strane nedostaci ovakvog načina rada su nefleksibilnost tehnološkog postupka odnosno potrebna velika količina sirovine iste kakvoće te visoka cijena investicije.

Slika 36. Kontinuirani ili diskontinuirani proces?

6.3 Polukontinuirani način rada

Uređaji u jednom ciklusu rade kontinuirano, ali u cjelini rade diskontinuirano. Primjer je filtracija na filtar preši kod koje se kontinuirano dovodi suspenzija iz koje se odvaja talog, a kad se talog nakupi zaustavlja se rad preše i uklanja talog.

6.4 Pseudokontinuirani način rada

Ostvaruje stalno punjenje uređaja sirovinom i odvođenje produkata odnosno u cjelini radi kontinuirano iako pojedini dijelovi uređaja rade diskontinuirano. Primjer je filtracija na filtar preši koja uključuje dvije preše na način da dok se jedna čisti ventil za dovod suspenzije se zatvara i otvara se ventil na drugoj te se ostvaruje naizgled kontinuirani postupak.

6.5 Mehanizacija i automatizacija

Mehanizacija podrazumijeva zamjenu ljudske radne snage mehaničkim sredstvima npr. kod utovara, istovara, transporta materijala, pojedinih operacija u procesu i sl. U takvom načinu rada nema povratne informacije od procesa, operacije ili opreme. S druge strane automatizacija (od grčkog “automatos” što znači samohodni) znači širenje mehanizacije proizvodnog procesa u smjeru zamjene ljudskog rada i u upravljanju i kontroli procesa. Automatska kontrola različitih uređaja pomoću povratnih informacija dobivenih od senzora može biti primijenjena na neke operacije ili cijeli proces, a uključuje primjenu mehaničkih, elektronskih i računalnih sustava za proizvodnju i kontrolu procesa.

Vid mehanizacija i automatizacija čini računalom podržano dizajniranje (projektiranje) - CAD (od engleski Computer Aided Design), a označava upotrebu računala za razvoj proizvoda i procesa. Računalom podržana proizvodnja - CAM (od engleski Computer Aided Manufacturing) predstavlja upotrebu računala za pomoć pri kreiranju ili modifikaciji kontrole proizvodnog procesa. Postoje brojni računalni programi koje je u tu svrhu moguće koristiti npr. SIEMENS COMOS i SIMATIC PCS7. Poseban dio CAM-a je  računalna numerička kontrola – CNC (od engleski Computer Numerical Control) koja uključuje kontrolu uređaja upotrebom brojeva ili digitalnih informacija (npr. za rezanje i oblikovanje kutija kod pakiranja). Robotika odnosno princip automatizacije kod koje roboti oponašaju vještine ljudi koristi se kod pakiranja (npr.  proizvodi na podloške), skladištenja, slaganja kutija i sl.

Prednosti mehanizacije i automatizacije su povećana produktivnost, smanjenje troškova radne snage i ovisnosti o radnoj snazi, poboljšanje kvalitete, smanjenje zaliha za neometano odvijanje procesa, smanjeno vrijeme proizvodnje, smanjena ovisnost o kvalifikacijama radnika i povećana sigurnost ili smanjenje rizika od ozljeda radnika. Nedostaci se odnose na vrlo visoke troškove investicije, povećane zahtjeve održavanja, smanjenu fleksibilnost te preveliku ujednačenost proizvoda kao siguran znak “industrijske hrane”.

Slika 37. Primjer pekara – Siemens SIMATIC

6.6 Rad u smjenama

Pri određenoj veličini proizvodnog kapaciteta ukupan godišnji kapacitet proizvodnje ovisi o broju radnih sati pogona. Ako se uzme da je 1 mjesec potreban za remont postrojenja raspoloživo je 11 mjeseci tj. približno 8000 sati ako se radi 24 sata svakog dana. U jednoj godini obično se računa s 250-260 radnih dana godišnje.

Mnoge grane prehrambene industrije rade sezonski zbog sezonskog karaktera sirovine 	npr. šećerane, vinarije, pogoni za preradu voća i povrća i dr. U takvim pogonima koji rade 3-5 i manje mjeseci godišnje potrebno je raditi 24 sata u toku određenog vremenskog perioda, a nakon toga se obustavlja rad. 24 sata dnevno obavezno rade pogoni koji imaju kontinuirani način rada, pogoni koji prerađuju osjetljive i lako kvarljive sirovine ili međuproizvode. Za grane industrije koje prerađuju manje kvarljive sirovine npr. prerada žitarica, uljarica, konditorska industrija rad od 24 sata dnevno daje najbolje iskorištenje kapaciteta iako se može raditi dio dana ako tržište pokazuje manju potražnju za proizvodom.

24 sata dnevno dijeli se u smjene i to obično 3 smjene po 8 sati ili 4 smjene po 6 sati u slučaju izuzetno nepovoljnih uvjeta rada. Samo u slučaju trenutnog manjka radne snage kod pogona koji rade sezonski mogu se uvesti 2 smjene po 12 sati što se najčešće se ograničava samo na visokokvalificiranu radnu snagu jer se zbog dugih smjena jako se iscrpljuju radnici.

Vezano uz rad u smjenama postavlja se i pitanje rada subotom i nedjeljom koji je propisan Zakonom o radu (N.N. 137/04) i najčešće uvjetovan potrebama proizvodnje, te tradicijom i navikama stanovništva.

7. Izbor konstrukcijskih materijala

Svojstva i cijena konstrukcijskih materijala vrlo su važan faktor u projektiranju, konstrukciji, radu i održavanju procesne opreme. Opći zahtjevi za konstrukcijske materijale u prehrambenoj industriji određeni su međunarodnom i domaćom regulativom. Izbor konstrukcijskih materijala stoga određuje Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09 i 31/11) koji je u skladu s regulativom EU (Regulation (EC) 1935/2004).

Iz navedenih propisa proizlazi da materijali i predmeti moraju biti proizvedeni u skladu s dobrom proizvođačkom praksom i ne smiju prenositi na hranu tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljive promjene u sastavu hrane ili njenim organoleptičkim svojstvima. Materijali za konstrukciju procesne i pomoćne opreme u prehrambenoj industriji trebaju imati slijedeće karakteristike:

  - netoksičnost

  - inertnost

  - otpornost na koroziju

  - prikladna završna obrada površine

  - dobra mehanička svojstva

  - prikladna toplinska svojstva

7.1 Netoksičnost

Posebno važna za konstrukciju opreme koja dolazi u direktan kontakt s proizvodom. Potreban je oprez pri upotrebi polimera i elastomera jer mogu otpuštati toksične spojeve u proizvod. U slučaju nabave opreme tog tipa obavezno je tražiti od dobavljača materijala dokaz da je materijal siguran za upotrebu u kontaktu s prehrambenim proizvodima (atest).

7.2 Inertnost

Materijali moraju biti otporni u kontaktu s sirovinama, međuproizvodima i proizvodima u procesnim uvjetima odnosno otporni na koroziju, promjene u tlaku i temperaturi, sredstva za pranje i dezinfekciju.

Korozija može uzrokovati kontaminaciju hrane i gubitak kvalitete uključujući promjene okusa i arome pa je otpornost materijala prema koroziji od posebnog značaja za “mokro” procesiranje odnosno procesi uz upotrebu vode ili vodene pare npr. industrija konzervi te procesiranje hrane ili sastojaka hrane relativno niskog pH npr. voće, fermentirani mliječni proizvodi, procesiranje uz upotrebu korozivnih kemikalija, lužnate otopine za ljuštenje, SO2 za konzerviranje, sredstva za čišćenje i sl.

7.3 Prikladna završna obrada površine

Površina konstrukcijskog materijala treba onemogućiti nakupljanje prljavštine odnosno biti glatka i lako se čistiti, ne smije imati udubljenja, nabore ili pukotine. Neadekvatno čišćenje na tim dijelovima može uzrokovati nakupljanje hrane i rast patogenih mikroorganizama. Nadalje treba biti otporna na oštećenja i ne smije se mijenjati pri procesnim uvjetima.

7.4 Dobra mehanička svojstva

Prema mehaničkim funkcijama određenog dijela opreme važna su različita mehanička svojstva. Za opremu za preradu velikih količina sirovine u kratko vrijeme, sezonsku proizvodnju, za opremu u prvim fazama prerade gdje se javlja veća količina sirovine, za spremnike i silose velikih dimenzija važna je čvrstoća materijala. Otpornost na habanje važna je kod operacija npr. rezanja, meljave, pneumatskog transporta žitarica, prešanja. Obzirom na prirodu procesa u prehrambenoj industriji važna je i otpornost na visoku i nisku temperaturu i tlak.

7.5 Dobra toplinska svojstva

Za konstrukciju izmjenjivača topline koriste se vodiči topline odnosno materijali s visokom vrijednosti koeficijenta toplinske vodljivosti λ (W/mK). Za izolaciju toplinskih procesa koriste se izolacijski materijali koji imaju nisku vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti. Prijelaz topline je količina topline koja se izmijeni između dva tijela uslijed temperaturnog gradijenta definirana je Fourierovim zakonom. Prema tome koeficijent toplinske vodljivosti je količina topline koja se izmijeni u jedinici vremena kroz jedinicu površine između dva tijela razlike u temperaturi od 1 K i razmaka 1 m.

Slika 38. Koeficijent toplinske vodljivosti

| Materijal | λ (W/mK) |
| --- | --- |
| Srebro | 417 |
| Bakar | 372 |
| Aluminij | 229 |
| Mjed | ~ 100 |
| Željezo | 60 |
| Čelik | 45 |
| Staklo | 0,8 |
| Drvo | 0,2 |
| Staklena vuna | 0,04 IZOLATORI |
| Voda | 0,58 |
| Zrak | 0,023 |

Tablica 2. Koeficijenti toplinske vodljivosti za neke materijale

7.6 Metali

7.6.1 Ljevano željezo

Najjeftiniji tip legure na bazi željeza (95%), ugljika (2,1 – 4%), silicija (do 3%) i manje količine mangana, fosfora i sumpora. Poznato pod nazivom sivi lijev otporno je na deformacije i habanje, ali krhko, lomljivo. Prilikom dužeg kontakta s kiselom hranom pojedine komponente mogu prelaziti u hranu odnosno uzrokovati trovanja teškim metalima te se zbog toga koristi se jedino u slučaju kratkotrajnog kontakta s hranom npr. površina za kuhanje.

7.6.2 Ugljični čelik

Legura željeza i ugljika (do 2,1%) koja se odlikuje dobrom čvrstoćom i duktilnosti (plastičnosti). Svojstva ovise o udjelu ugljika. Ovaj tip čelika je u blago kiselim uvjetima vrlo sklon koroziji te se stoga upotrebljava se u neizravnom kontaktu s hranom npr. kotao za paru ili u kontaktu s hranom samo kod procesa bez upotrebe vode npr. “suho procesiranje”, u proizvodnji jestivih ulja, za konstrukciju mlinova, preša i tankova za ulje do 150 °C. Također se može koristiti u početnim procesima u preradi voća i povrća npr. čišćenje krumpira, sortiranje voća i povrća i sl.

7.6.3 Nehrđajući čelik (INOX)

Najčešće upotrebljavani metal u direktnom kontaktu s prehrambenim proizvodima. Predstavlja leguru željeza i ugljika s minimalnim udjelom kroma od 10%, a odlikuje se dobrim svojstvima i visokom cijenom. Postoje brojni tipovi koji se razlikuju po svojstvima određenim sastavom npr. AISI 302 za opću upotrebu npr. izmjenjivači topline, tankovi, cijevi i sl., AISI 304 koji je otporniji na koroziju od AISI 302 i u prehrambenoj industriji najčešći, AISI 316 ima najbolju otpornost prema koroziji, a AISI 416 i 416 Se mogu se upotrijebiti gdje je manja opasnost od korozije npr. za proizvodnju mehaničkih dijelova ventila, pumpi i sl.

7.6.4 Aluminij

Najviše upotrebljavan metal koji nije na bazi željeza ima dobar omjer čvrstoće i težine, dobra toplinska vodljivost, stabilan je pri niskim temperaturama te se koristi za opremu za smrzavanje hrane. Otporan na koroziju u normalnim uvjetima pa može služiti za konstrukciju tankova za skladištenje i transport mlijeka, piva, octene kiseline, alkohola i sl. dok je neotporan na agresivne kiseline i lužine, povišene temperature (>150 °C) i mehanička oštećenja (habanje).

7.6.6 Bakar i njegove legure

Legure bakra koje se koriste u prehrambenoj industriji su mjed (bakar uz 5 – 40% cinka) i bronca (bakar uz 4 – 25% kositra). Takvi materijali otporni su na koroziju i imaju dobru toplinsku vodljivost, ali ipak su uz određene iznimke (pivarstvo) nepodesan konstrukcijski materijal budući da uzrokuju obezbojenje povrća npr. Grašak, oksidaciju vitamina C, oksidaciju ulja i masti (snažan prooksidans)

7.6.7 Ostali metali

Od ostalih metala najčešći je nikal koji je osjetljiv na materijale koji sadrže sumpor te titan koji ima općenito vrlo dobra otpornost prema koroziji, mehanička i toplinska svojstva. Takvi materijali bez obzira što imaju vrlo dobra svojstva rijetko se koriste jer su skupi.

7.7 Plastika

Plastika je otporna na koroziju, ali ima ograničenu mehaničku čvrstoću i otpornost na niske i visoke temperature. U prehrambenoj industriji koristi se za branje i transport sirovina, kao ambalažni materijal za krute i tekuće proizvode, za procesnu opremu npr. spremnici i reaktori, za premaze i dijelove uređaja koji nisu pod većim mehaničkim opterećenjem npr. dijelovi pumpi i ventilatora, cijevi, filtera, brtvi i sl.

Kao konstrukcijski materijal koriste se termoplastični materijali (plastomeri) koji pri rastu temperature omekšavaju (formiran komad se može zagrijati i preoblikovati) te se potom, pri opadanju temperature skrućuju i termostabilni materijali (duromeri) pri rastu temperature ne omekšavaju (formiran komad se ne može preoblikovati).

Od plastomera najčešće je u upotrebi polipropilen (posude za berbu npr. grožđe), polietilen visoke gustoće (HDPE) za kutije za berbu voća, posude u mesnoj industriji, mreže za branje maslina, badema, kruti polivinilklorid PVC koji puca kod niskih temperatura te se koristi za branje sitnog voća i povrća (npr. jagode), posude u vinarstvu te politetraflouroetilen (PTFE; Teflon) koji ima otpornost na niske i visoke temperature, ali nisku mehaničku čvrstoću. U skupinu duromera spada poliester koji je otporan na kiseline i lužine, ima dobra mehanička čvrstoća, izdržljivost te se lako čisti, a koristi se za konstrukciju spremnika za fermentaciju maslina i tankova za skladištenje vina. Epoksi smole se upotrebljavaju za premazivanje unutrašnjosti tankova od betona i ugljičnog čelika da bi se spriječila korozija kod proizvodnje i skladištenja vina i sokova.

7.8 Ostali konstrukcijski materijali

Od ostalih materijala u prehrambenoj industriji koristi se guma kao prirodna ili sintetska najčešće za remene za prijenos, transportne trake, gumene zupčanike, brtve, cijevi i sl. Staklo je materijal s najvećom otpornosti prema koroziji i suži za konstrukciju cjevovoda za transport salamura s vrlo visokim udjelom soli, nivokaza na posudama, cisternama i sl. Ima ograničenu primjena zbog lomljivosti, a obavezno je upotrijebiti neslomivo staklo otporno na temperaturu.

Keramika i staklo-keramika ima veliku otpornost na koroziju, visoke temperature, niska toplinska vodljivost, a koristi se za cjevovode za vrlo osjetljive materijale, filtracija, ultrafiltracija, presvlake, izolatori (staklena vuna).

Drvo je u prošlosti korišteno za proizvodnju različite procesne opreme, ali je u novije vrijeme napušteno zbog higijenskih (sanitarnih) problema i loše mehaničke čvrstoće. Danas se upotrebljava u tradicionalnim procesima npr. bačve za vino, spremnici za fermentacijsku maslina, salamurenje i sl.

Pri izboru konstrukcijskog materijala moguće se koristiti tablicama iz literature koje opisuju koji konstrukcijski materijali su pogodni za koja temperaturna područja i koje medije npr. tablica “Vodič za preliminarni izbor konstrukcijskih materijala” iz knjige Šef, F., Olujić, Ž. (1988) Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH / Kemija u industriji, Zagreb, str. 274,275.

8. Izbor procesa i procesne opreme

8.1 Odabir procesa

Odnosi se na odabir sredstava kojima će se proizvesti određeni prehrambeni proizvod u određenoj količini. Potrebno je predvidjeti sve potrebne korake za pretvorbu sirovina u gotovi proizvod i predočiti ih u obliku blok sheme ili dijagrama procesa. Ključ dobro projektiranog prehrambenog pogona, dobro tj. optimalno projektiran tehnološki proces.

Koraci u projektiranju tehnološkog procesa:

  - Odabir procesa odnosno pojedinih faza (jediničnih operacija)

  - Odabir načina vođenja procesa (šaržno ili kontinuirano) i nivoa kontrole i automatizacije

  - Izrada blok-shema i tehnoloških shema procesa te izrada materijalnih i energetskih bilanci

  - Odabir glavne i pomoćne procesne opreme prema zadanom kapacitetu

  - Izrada tlocrtnog rasporeda procesne opreme

  - Studija isplativosti ili izvedivosti

  - Optimizacija procesnih parametara

Projektiranje tehnološkog procesa uključuje izbor i nizanje koraka procesa iz velikog broja jediničnih operacija. Jedinične operacije su „alati” kemijskog inženjerstva koji se primjenjuju u prehrambenoj industriji. Danas postoji više od 150 operacija od kojih su neke razvijene posebno za prehrambenu industriju

Kategorije operacija u prehrambenoj industriji su:

  - mehanički transport

  - mehaničko procesiranje

  - mehanička separacija

  - operacije prijenosa topline

  - operacije prijenosa mase

  - membranski procesi

  - konzerviranje bez upotrebe topline

  - pakiranje

Mehaničko procesiranje uključuje operacije kao što su ljuštenje, rezanje, drobljenje, meljava, sortiranje, miješanje, emulgiranje, ekstruzija, oblikovanje itd.

Mehanička separacija uključuje operacije kao što su sijanje, čišćenje i pranje, filtracija, centrifugiranje itd.

Operacije prijenosa topline odnose se na zagrijavanje, blanširanje, kuhanje, prženje, topljenje, pasterizaciju, sterilizaciju, uparavanje, hlađenje, smrzavanje itd.

Operacije prijenosa mase uključuju sušenje, ekstrakciju, destilaciju, adsorpciju, apsorpciju, kristalizaciju iz otopine, ionsku izmjenu itd.

Membranska separacija odnosi se na procese ultrafiltracije, reverzne osmoze itd.

Novije operacije poput konzerviranje bez upotrebe topline uključuju zračenje, visoki tlak, pulsirajuće električno polje, modificiranu atmosfera itd.

Operacije pakiranje mogu uključiti punjenje, zatvaranje, etiketiranje, aseptično pakiranje itd.

8.2 Odabir procesne opreme

Procesna oprema treba podržavati dobru proizvođačku praksu, ne smije pridonositi promjenama namirnica odnosno trebala bi pomoći spriječiti te promjene. Dobra oprema ne smije sadržavati mjesta na kojima može doći do zadržavanja prljavštine ili mikroba, ne smije korodirati, mora se lako čistiti, mora se lako provjeriti njena čistoća te mora biti načinjena tako da ju je moguće lako rastaviti poželjno s jednostavnim alatima.

Neke česte značajke konstrukcije procesne opreme uključuju zaobljene spojeve na mjestima gdje se površine sijeku kako bi se olakšalo čišćenje, glatke varove da bi se izbjegle pukotine, navoje kvadratnog profila s širokim razmacima umjesto uskih, oštrih navoja, o-prsten brtve na prirubnicama, krilne matice za zatvaranje prirubnica, ventile koje se rastavljaju brzo i lako i izbjegavanje obojanih površina. Nadalje poželjno je da procesna opreme ima vodootporne elektromotore jer je za očekivati da će se ta oprema slučajno ili namjerno namočiti. Oprema koja se koristi u prašnjavoj okolini mora imati električne dijelove pogodne za takvu upotrebu tj. biti zaštićena od iskrenja i odgovarajuće uzemljena, a sredstva za podmazivanje koja se koriste na procesnoj opremi moraju biti odobrena za upotrebu s hranom jer postoji rizik od kontaminacije.

Kapacitet opreme mora biti prilagođen namjeni. Uobičajeno je predimenzionirati većinu opreme kao mjeru opreza za pogreške u procjeni kapaciteta i kao mogućnost korištenja većeg kapaciteta u budućnosti. To međutim nije uvijek dobra ideja npr. ako je površina prijenosa topline u kontinuiuranoj jedinici za toplinsku obradu prevelika (pasterizator ili aseptično procesiranje) vrijeme zadržavanja će biti predugo što može dovesti do prekuhavanja i loše kvalitete proizvoda. Najčešće nije poželjno projektirati za “najgori slučaj” npr. najveći protok i najveća viskoznost. Pri tom se često misli da ako je najzahtjevniji slučaj pokriven i svi drugi su također međutim u procesiranju hrane ovo ne mora biti istina.

Procesna oprema dijeli se na standardnu (zajednička za većinu prehrambenih tehnologija npr. spremnici, miješala, izmjenjivači topline i sl.) i nestandardnu (posebnu) dizajniranu specijalno za određene primjene.

8.2.1 Spremnici (za miješanje)

Mogu biti opremljeni s jednostrukom ili s dvostrukom stijenkom za grijanje ili hlađenje, a također i s priključcima za paru, dušik, zrak, vakuum itd. Spremnici mogu imati koso dno ili nagib za potpuno pražnjenje, a debljina stijenki mora biti dovoljna da podnese hidrostatski tlak u punom tanku i bilo koji tlak koji se primijenjuje u toku procesa.

Spremnici nadalje mogu imati jednu ili više miješalica, a zbog viskoznosti prehrambenih proizvoda miješalice mogu biti i strugači koji prianjaju uz unutrašnju površinu i sporo rotiraju. Mogu imati poklopce koji su često podijeljeni i na šarke da se mogu djelomično otvoriti za inspekciju ili dodavanje sastojaka. Spremnici koji se koriste za kuhanje trebaju imati ekshaustore (nape) koje će ukloniti paru koja bi inače mogla kondenzirati na hladnim površinama u pogonu. Spremnici se uobičajeno prazne kroz cijev u centru dna dok manji tankovi mogu biti smješteni na horizontalnim osovinama kako bi se mogli nagnuti i isprazniti. Vrlo veliki spremnici mogu imati platforme koje omogućavaju pristup vrhu spremnika. Tankovi koji su dobro održavani mogu trajati vrlo dugo vremena i često postižu dobru cijenu na tržištu rabljene opreme jer se jako malo toga na njima može potrošiti ili pokvariti.

8.2.2 Miješala

U prehrambenoj industriji se miješala upotrebljavaju za miješanje krutina u tekućine, različitih tekućina, otapanje plinova u tekućinama (pjene), stvaranje emulzija ulja i vodenih otopina te za povećanje prijelaza topline u spremnicima s dvostrukom stjenkom.

Uglavnom se za svaku vrstu miješanja koristi posebno projektirana oprema i miješala. Miješala mogu u spremnik ulaziti s vrha, dna ili sa strana. Visoki spremnik za miješanje može trebati tako dugu osovinu da će dolaziti do njenog savijanja prilikom rotiranja. Deblja osovina smanjuje savijanje, ali otežava miješalicu. Kod ulaza sa strane ili s dna osovine mogu biti kraće, ali je onda potrebno predvidjeti mehaničko brtvljenje da bi se spriječilo curenje. Takve brtve zahtijevaju održavanje jer se mogu istrošiti i osjetljive su na suspendirane krute tvari jer se teško čiste.

Miješala za miješanje krutina s malim količinama tekućina imaju horizontalni bubanj s osovinom koja ima lopatice ili spiralnu traku koja miješa sastojke. Ona se pune samo malo iznad osovine kako bi se ostavilo prostora za kruženje sastojaka, moraju imati vrlo izdržljive osovine za prijenos energije na vrlo viskozne smjese.

Većina miješala se izvodi diskontinuirano, ali je moguće i kontinuirano miješanje na način da se tekućine koje treba izmiješati se propuštaju kroz statično miješalo koje se sastoji od serije metalnih elemenata u cijevi koji dijele i ponovo spajaju protok dok tekućina nije dobro izmiješana npr. za miješanje koncentrata sokova s vodom.

Prilikom odabira miješala potrebno je poznavati svojstva materijala koji će se miješati, odlučiti je li miješalo samo za jednu svrhu ili mora biti prilagodljivo, usporediti cijene rada, održavanja i higijenski dizajn uređaja. Bez obzira na utrošak energije potrebno je odabrati miješalo koje daje adekvatno miješanje.

8.2.3 Izmjenjivači topline

Koriste se za zagrijavanje i hlađenje prehrambenih proizvoda i energenata kao što su rashladna ili topla voda. Budući je prijelaz topline veći prilikom zagrijavanja nego hlađenja zbog većeg toplinskog gradijenta i veće viskoznosti u aseptičnom procesiranju uobičajeno je imati i dvostruko više modula za hlađenje nego za zagrijavanje iste količine materijala.

Najčešći tipovi Izmjenjivači topline su:

  - cijevni

- dvocijevni

- trocijevni

- s cijevnim registrom

  - pločasti

  - s brišućom površinom

Dvocijevni izmjenjivači topline imaju najjednostavniji dizajn odnosno sastoje se od jedne cijev unutar druge. Najčešće se ravne cijevi s U-elementima. Uobičajeno je da su unutarnje cijevi promjera 1 inč (col) tj. 2,54 cm ili veće da bi se smanjio otpor protoku viskoznih prehrambenih proizvoda. Trocijevni izmjenjivači topline razvijeni su zbog mogućeg slabog prijelaza topline u centru cijevi dvocijevnog izmjenjivača pri čemu medij za hlađenje ili zagrijavanje prolazi po unutarnjoj cijevi i vanjskom prstenu. Dvocijevni i trocijevni izmjenjivači topline ponekad se rade s orebrenim cijevima da bi se povećao prijelaz topline međutim to povećava cijenu izmjenjivača topline. Često dolaze kao moduli cijevi određenih dimenzija povezanih i ugrađenih u okvire. Prednost takvog načina konstrukcije je što se površina za izmjenu topline može dodavati ili oduzimati prema potrebi. Koriste se npr. za zagrijavanje sokova koji sadrže dijelove pulpe (sok od naranče, sok od rajčice i sl.)

Izmjenjivač topline s cijevnim registrom rijetko se koristi za zagrijavanje ili hlađenje prehrambenih proizvoda jer ih može biti teško čistiti i pregledati, mnogi prehrambeni proizvodi su vrlo viskozni i sadrže suspendirane tvari što može dovesti do lošeg protoka ili začepljenja cijevi. Češća je upotreba za zagrijavanje vode ili ulja pomoću vodene pare, za hlađenje vode ili smjese voda-glikol pomoću rashladnih sredstava, za zagrijavanje otopina za CIP.

Pločasti izmjenjivači topline su vrlo česti u prehrambenoj industriji. Sadrže veliku površinu za izmjenu topline koja se lako može povećati ili smanjiti, lako ih je rastaviti za čišćenje ili pregled, a često se koriste kod pasterizacije, isparivača i sl. Mogu sadržavati različite reljefne uzorke na površini da bi se povećala izmjena topline.

Unutar dvostruke cijevi izmjenjivača topline s brišućom površinom nalazi se rotirajuća osovina da bi se povećao prijelaz topline u slučaju viskoznih medija. Osovina ima lopatice između čijih vrhova i površine cijevi izmjenjivača je mali razmak tako da te lopatice skidaju sloj materijala koji se nakuplja na izmjenjivaču. Primjeri upotrebe uključuju proizvodnju sladoleda, hlađenje vina prilikom hladne stabilizacije i sl. Izmjenjivač topline s brišućom površinom ima više troškove održavanja jer dolazi do habanja lopatica i površine cijevi. Vrhovi lopatica izrađuju se od polietilena visoke gustoće da se smanji habanje, a takvi izmjenjivači često se slažu serijski kako bi se postigla dovoljna površina prijelaza topline.

Odabir izmjenjivača topline vrši se prema mogućnosti prilagodbe različitim protocima, prostoru koji zauzimaju, troškovima rada i troškovima održavanja. Prilikom odabira izmjenjivača topline treba imati na umu da različiti tipovi izmjenjivača imaju različite cijene modula odnosno najskuplji su oni s najvećim koeficijentima prijelaza topline. Kod takvih je izmjenjivača međutim potrebna manja površina prijelaza topline pa je ukupna cijena približno ista. Izmjenjivači topline s pokretnim dijelovima su skuplji, a one s ravnim modulima je lakše pregledati i prilagoditi od spiralnih. Pločasti izmjenjivači topline su kompaktni, nemaju pokretnih dijelova i lako ih je prilagoditi, ali mogu imati prevelik pad tlaka za određeni protok.

8.2.4 Nestandardna (posebna) oprema

Predstavlja opremu jedinstvenog dizajna koja se razlikuje od standardne opreme kod koje uređaji različitih proizvođača mogu biti prilično slični. Otežana je usporedba opreme različitih proizvođača jer iako je gotovi proizvod jednak različiti su načini proizvodnje npr.za  usitnjavanje moguće je upotrijebiti mlin čekičar, mlinski kamen, mlin na valjke i sl.

Peći su uređaji za prijelaz topline za različite svrhe odnosno sušenje, pečenje, prženje i sl. Veličina peći se određuje prema vremenu zadržavanja i kapacitetu (protoku). Najčešće se zagrijavaju plinom i naftom, ali mogu koristiti i paru, vruću vodu i ulje, te električnu energiju. Mogu imati različite temperaturne zone koje se zasebno reguliraju i kontroliraju. Šaržne (komorne) peći često se upotrebljavaju i za sušenje. Većina peći radi pri atmosferskom tlaku, ali šaržne komore mogu koristiti vakuum da bi se smanjila temperatura sušenja ili pospješilo uklanjanje vode. Kontinuirane (tunelske) peći sadrže transportne trake za transport proizvoda ili kalupa. Tunelske peći ili sušionici često mogu biti više-etažni odnosno sadržavati nekoliko traka na različitim razinama s prijenosom proizvoda na kraju svake etaže. To dopušta preraspodjelu sloja proizvoda da bi se postiglo ujednačeno izlaganje izvoru topline za proizvode koji su dovoljno otporni na prijenos s jedne etaže na drugu i na taj način

zauzimaju manje mjesta od onih s jednom etažom istog kapaciteta. Kontinuirane peći primjenjuju se za proizvodnju npr. keksi i krekeri koji se peku gusto raspoređeni u jednom sloju na vrlo dugim trakama.

Kruh i ostali proizvodi koji se peku u kalupima mogu prolaziti kroz više-etažne peći.

Centrifuge su kompaktna, ali skupa oprema za mehaničku separaciju i to na principu kruto – tekuće ili

tekuće – tekuće. Centrifugalni separator koristi centrifugalnu silu da bi odvojio čestice i tekućine na osnovi razlika u veličini i gustoći

Preše služe za dobivanje sokova ili ulja iz voća, povrća, sjemena ili ribe, a temelje se na primjeni tlaka kojim se razore stanice sirovine i iz njih istisne sok ili ulje. Najčešće su pužne preše, hidrauličke preše i  pneumatske preše.

Pužne preše sastoje se od rotirajućeg puža koji je smješten unutar perforiranog koša. Prešanje se provodi tlačenjem  materijala u sve manjem volumenu između puža i koša preše pri 5-500 okretaja/min

i vrlo visoki tlak do 2500 bara. Takvi uređaji mogu biti kapaciteta do 200 t/dan.

Hidrauličke preše provode prešanje na osnovu Pascalovog zakona pri čemu se materijal na diskovima tlači pomoću cilindra preše. Takve preše postižu tlak do 400 bara, a najčešće se koriste kod proizvodnje maslinovog i bučinog ulja.

Filter-preše su uređaji snažne konstrukcije na koje mogu biti montirane naizmjence ploče i okviri. Kao filtracijsko sredstvo služi gusta tkanina, a suspenzija se pumpa u prešu koja se tlači pomoću hidrauličkog uređaja ili vijka. Filtrat prolazi kroz tkaninu. Kod vakuum filtera u konstrukciji je bubanj s filterskim sredstvom unutar kojeg je vakuum, a filtrat se usisava u bubanj.